2026年2月4日

今天早上起晚了，因为昨晚睡得晚，睡眠质量也不佳。早上开车前往单位，在单向支路上还发生了后视镜的擦碰（幸好没什么事），总体而言早上的心情相当不愉悦。我选择先把昨天留下的文书存储和审核的工作做完，以便进入状态。不过，10点左右鹏哥（二组的另一位同事）就来到我的工位旁叫我准备出发。实际上，今天几乎一整天都在工地上、前往工地的途中、在工地会议室的等待中。

上午10点30分左右，我随鹏哥、峰哥、朱工（即除了付组长之外二组的三名同事）来到中建西勘院（中国建筑西南勘察设计研究院有限公司，隶属于中建系统，具有总包资质）在深圳超总的工地。这个工地尚处在基坑施工阶段，我进入工地时首先吸引我的时猛烈的打桩声；整个工地大约2万平米，不算大，但是有四台打桩机在同时工作，加上挖掘机等别的机械，至少有14台机械在同时工作。工人则大约有30名，分不同工种，有服饰颜色上的区分。三名监管人员与项目经理、安全总监等一类人简单交谈，等到付组长跟我们汇合，四人就分头行动，从机械、电气、土建等角度对施工进行检查。他们各自选择的角度恰好与他们的专业背景相符，而我选择观摩付组长这边的检查。付组长首先走向工地中央的建材堆放区域。这块区域仅百余平米，由红色的挡板与工地的其他部分分隔开来，存放的主要是由钢筋焊接好的中空柱体，有点像上下两端开口的圆形鸟笼；或许这些物料将在打桩工作中排上用场。此外，还有一些加工钢材的小型机器和几大卷钢板。然而，付组长最终将目光落在角落的几条钢绳上面。钢绳蒙着厚厚的尘土，散放着，还连着大钩子和木板。付组长质问这些钢绳的启用时间是什么时候，为什么没有分级标签对钢绳的安全性进行直观的标注。然后，我们走向工地角落。那里已经沿着工地边缘挖出了一条约1米深的沟，里面渗着已经结冰的睡，埋着若干“铁笼”，它们之间相隔仅数十厘米。最后，我们走近靠近工地入口的另一条沟，里面有几个工人正在往覆盖沟一侧的合成木板上钉木条，合成木板上的孔洞中伸出长长的黑色电缆。付组长叫住两个工人，了解到他们是昨天才入场的，要我记录下他们的名字。两位工人的口音非常重，我在随行人员的帮助下反复问了几次才大致记录清楚。付组长转身还指出项目的文明施工工作做得非常糟糕，要求平整主干道并铺上钢板，规范板材和易燃物质的摆放。

会议室里，我们要来了安全隐患整改通知、施工方案、工人和机械资料等大量文件分工翻阅。整个过程超过一个小时，部分时间用于等待材料。我完整检查了两位工人的资料，发现主要的问题在于缺少身份证复印件（付组长在工地上也专门问两个工人有没有身份证）、安全教育记录上没有填写教育人和教育日期、缺失劳动简易合同。尽管我再三索要劳动简易合同，并加了负责人的微信叮嘱他发给我，最终也只能在系统里上报缺失简易劳动合同。朱工询问现在是不是在抢工、节点在什么时候，还指出如果抢到我们不能容忍了就要认红牌。项目负责人陪笑脸说“我们是中字头的你想想能不能开红牌呀”。朱工说之前有个项目经理被开了一次红牌之后压力就非常大，求着再来一张自己立刻走人。我们还询问了项目什么时候开启危大（深基坑）施工。

下午，我们前往中建五局在深圳超总地段的工地。这次，我跟随鹏哥检查；尽管仍然是分头检查，但是检查的重点都是吊塔，因为工地上的5栋约60层高的大楼都已经具备完整主体结构，施工已经进入幕墙装修阶段和封顶阶段。尽管一路跟着鹏哥坐向楼外裸露的施工电梯和爬附着在楼体表面的脚手架，我并没有听到鹏哥与陪同人员做太多详细连续的交流，可能是他这个人本身在表达上比较寡淡的缘故。我只好拉着远远跟在一旁的楼栋长聊天，结果也有挺多收获。他大约30岁，截至目前职业生涯基本在五局度过，先前在汕头工作，后面来到深圳。他目前属于初阶管理人员，接受工程部部门经理的直接领导（整个部门约17人，为项目中最大的部门，含若干楼栋长以及他们指挥的司工员），负责协调本楼的施工方案实施与物料调配，月薪约1万元。他手下有两位同样由五局雇佣的司工员，然而却要管理约70名工人的施工；实际上，这些工人未必由五局自有，他们的工头也会雇人对他们进行管理，工人中也会再设置小组长。他坦言，他作为楼栋长，本身不太依赖与工人的沟通开展工作。聊到亡人事故，他说直接发生在他手上意味着来自公司的5000元罚款和降职处分（降一级，至司工员），而项目经理则连降三级，全员都会受到3000元起步的处罚，哪怕是坐在办公室的文员。从公司层面讲，整个项目基本白干了，一件亡人事故可能带来一两千万的损失，包括直接赔偿、设备租金成本、人工成本和舆论管理成本。在会议室，朱工重点关注到了项目的三位安全员在履职上都存在问题，表现为检查日志在更新上的严重滞后，因此严厉强调了其中存在的处罚和刑事风险。